Business Requirements Document (BRD)

تقرير الأداء المالي والمستهدفات لخدمة ما بعد

After Sales Performance Report

تاريخ الاصدار :5 اكتوبر 2025 			النسخه :1.0 			المؤلف: وليد محمد

جدول المحتويات

- مقدمة

- أهداف العمل (Business Goals)

- نطاق المشروع (Project Scope)

- الجمهور المستهدف واحتياجاتهم

- المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)
  5.1 الأسئلة التجارية الرئيسية
  5.2 مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
  5.3 التفاعلات والفلاتر المطلوبة
  5.4 الصفحات والمرئيات المقترحة
  5.5 المتطلبات التحليلية ومتطلبات البيانات

- المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

- التصور المبدئي للوحة المعلومات (Mock-ups)

- معايير القبول (Acceptance Criteria / UAT)

- مقدمة وملخص تنفيذي

- تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات التجارية والفنية لمشروع AfterSales Performance Report – Power BI، وهو مشروع شامل لتحليل أداء خدمات ما بعد البيع لماركات MITSUBISHI وPEUGEOT.
يشمل المشروع وحدات المصنعيات (Labor)، قطع الغيار (Parts)، الإطارات (Tires)، والمبيعات المباشرة (Direct Sales)، إضافة إلى تتبع المستهدفات الشهرية (CIG Target).

- الغاية الأساسية هي إنشاء لوحات Power BI تفاعلية موحدة تتيح للإدارة العليا مراقبة الأداء المالي والتشغيلي بدقة، وتحليل الاتجاهات، واكتشاف فرص التحسين واتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية.

- أهداف المشروع

  - إنشاء نظام موحد لتحليل بيانات ما بعد البيع على مستوى جميع الفروع والورش.

  - تمكين الإدارة العليا من مراقبة الأداء المالي والإنتاجية في الوقت الفعلي.

  - توفير لوحات تفاعلية تدمج بيانات المصنعيات، قطع الغيار، الإطارات والمبيعات المباشرة في نظام واحد.

  - مطابقة تقارير Power BI مع البيانات المالية الرسمية بهامش خطأ ≤ 0.1 %.

  - دعم قرارات الإدارة في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

  - تتبع نسب تحقيق المستهدفات الشهرية بدقة لكل ماركة وورشة.

  - إتاحة تحليل مقارن بين MITSUBISHI وPEUGEOT عبر الفروع والفترات الزمنية.

- نطاق المشروع (Project Scope)

سيقوم المشروع ببناء منظومة تحليل متكاملة داخل Power BI تغطي المجالات التالية:

  - في النطاق (In Scope)

- تحليل المصنعيات (Labor):
  متابعة المبيعات والخصومات وصافي المصنعيات لورش الميكانيكا والسمكرة.

- تحليل قطع الغيار (Parts):
 تحليل إجمالي المبيعات والخصومات والتكلفة وصافي المبيعات.

- تحليل الإطارات (Tires):
  مراقبة أداء مبيعات الإطارات كهدف منفصل عن قطع الغيار.

- المبيعات المباشرة (Direct Sales):
  تحليل فواتير البيع المباشر من جداول INVH و INVTRNH.

- المستهدفات (Targets):
  مقارنة الأداء الفعلي مقابل المستهدف الشهري لكل ماركة ونوع ورشة.

- التقويم (Calendar & Dimensions):
  دعم التحليل الزمني والمكاني من خلال جداول أبعاد (Date / Brand / Shop / Branch / Product).

  - خارج النطاق (Out of Scope)

- التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics).

- التكامل مع أنظمة CRM وخدمة العملاء.

- أي وحدات لا تتعلق ببيانات المبيعات أو الورش.

- اى وحدات تتعلق بتكلفه الساعات المباعه او المصنعيات

- الجمهور المستهدف واحتياجاتهم

- الإدارة العليا

    - الاهتمامات: الأداء العام، الربحية، الاتجاهات السنوية، المقارنة بين الماركات.

    - الاحتياجات: لوحات ملخصة تحتوي على KPIs رئيسية، فلاتر مرنة، واتجاهات زمنية سهلة القراءة.

- مديرو الفروع والورش

    - الاهتمامات: الأداء الشهري والمقارنة بالمستهدف.

    - الاحتياجات: جداول تفصيلية وتحليلات حسب الماركة والورشة والفرع، مع القدرة على Drill-through إلى الصفقات الفردية.

- فريق التحليل المالي

    - الاهتمامات: دقة الأرقام ومطابقتها لتقارير المالية الرسمية.

    - الاحتياجات: مؤشرات تفصيلية للفروقات (± 0.1 %)، وإمكانية تصدير البيانات للتحقق المالي.

- المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

  - الأسئلة التجارية الرئيسية (Business Questions)

- ما هو إجمالي المبيعات، الخصومات، وصافي المبيعات لكل ماركة وورشة؟

- ما الفرق بين الأرقام في Power BI والأرقام المالية الرسمية لكل سنة من 2022 إلى 2025؟

- كيف يتغير الأداء الزمني (شهريًا، ربع سنويًا، سنويًا)؟

- ما نسبة تحقيق المستهدفات الشهرية (CIG Target) لكل ماركة وورشة؟

- ما توزيع المبيعات حسب نوع الورشة (WorkShop، BodyShop، Tire، Direct Sales)؟

- ما التكلفة الشهرية للإجمالي، وما الانحرافات مقارنة بالهدف؟

- كيف تتوزع المبيعات بين الفروع (الرئيسي / الحرفيين)؟

- ما أكثر الأشهر تحقيقًا أو انخفاضًا في الأداء؟

- ما علاقة الخصومات بالتكاليف وصافي الربح؟

- ما الورش التي تجاوزت الحد الإداري للفروق أو الأداء الشهري؟

  - مؤشرات الأداء الرئيسية (Key Performance Indicators – KPIs)

| الفئة | المؤشر | التعريف | الغرض | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Labor | إجمالي المصنعيات | SUM of CJbDsVl + IJbDsVl | قياس المبيعات الإجمالية قبل الخصم | يطابق التقارير المالية ضمن ± 0.1 % |
|  | إجمالي الخصومات (Labor Discount) | SUM of CJbDsRt + IJbDsRt | قياس إجمالي الخصومات |  |
|  | صافي المصنعيات | Labor Sales – Discount | قياس صافي الإيراد |  |
| Parts | إجمالي مبيعات القطع | SUM of (CTxVal + ITxVal) | تقييم إجمالي المبيعات |  |
|  | إجمالي خصومات القطع | SUM of (CTxDisVal + ITxDisVal) | قياس نسب الخصم |  |
|  | صافي مبيعات القطع | Parts Sales – Discount | المبيعات بعد الخصم |  |
|  | تكلفة القطع | SUM of TotalCost | تحليل التكاليف الشهرية |  |
| Tires | مبيعات الإطارات | من TIRE_PART_TRNH | تحليل أداء الإطارات المستقلة |  |
| Targets | نسبة تحقيق المستهدف | Actual / Target | قياس نسبة الإنجاز الشهري | يجب ≥ 100 % لتحقيق الهدف |
| Finance Match | فرق Power BI vs Finance | (Δ Value / Finance) × 100 | قياس انحراف البيانات | ≤ 0.1 % |
| Profit Margin | هامش الربحية | (Net Sales – Cost) / Net Sales | قياس كفاءة الربح |  |

  - التفاعلات والفلاتر المطلوبة (Filters & Slicers)

    - الفلاتر الزمنيه

- Year / Quarter / Month / Custom Range.

- دعم فلاتر ذكية:

    - YTD من بداية السنة حتى اليوم

    - QTD من بداية الربع الحالي.

    - MTDمن بداية الشهر الحالي.

    - الفلاتر التشغيليه

| نوع الفلتر | الاستخدام |
| --- | --- |
| الورشة (Shop) | WorkShop / BodyShop / Tire / Direct Sales |
| الماركة (Brand) | MITSUBISHI / PEUGEOT / OTHERS |
| الفرع (Branch) | الرئيسي / الحرفيين |
| النوع (Type) | Labor / Parts / Tires / Direct |
| نوع المستهدف (Target Type) | Labor Target / Parts Target |
| الفترة الزمنية | تاريخ الإغلاق CloseDate من MASTERH أو تاريخ الفاتورة InvDate من INVH |

كل الفلاتر تعمل متزامنة بين الصفحات (Sync Slicers) مع خاصية Drill-through إلى تفاصيل الصفقة.

  - الصفحات والمرئيات المقترحة (Dashboard Pages & Visuals)

    - الصفحة 1 – ملخص الأداء العام (Executive Summary)

- بطاقات KPIs: إجمالي المبيعات – الخصومات – الصافي – الربح – هامش الربحية – نسبة تحقيق المستهدف.

- Line Chart لاتجاه المبيعات والخصومات شهريًا.

- Bar Chart للماركات والورش.

- مقارنة سنة بسنة Year-over-Year Analysis.

- زر التنقل إلى التحليلات التفصيلية (Drill Through).

    - الصفحة 2 – تحليل الورش (Workshops Analysis)

- عمود مجمّع للمبيعات مقابل المستهدف لكل ورشة.

- جدول تفصيلي يعرض Labor Sales و Discount و Net Sales.

- مؤشر Achievement % ملوّن (أخضر ≥ 100 %، أصفر > 95 %، أحمر < 95 %).

    - الصفحة 3 – تحليل القطع (Parts Dashboard)

- Bar Chart لإجمالي المبيعات حسب الورشة والماركة.

- Pie Chart للخصومات كنسبة من المبيعات.

- جدول التكاليف مقابل المبيعات لتحليل الربحية.

    - الصفحة 4 – تحليل الإطارات (Tires Dashboard)

- بطاقات لإجمالي مبيعات الإطارات وصافي المبيعات.

- مقارنة تحقيق الهدف بين Tire و WorkShop.

- جدول يُظهر الاتجاه السنوي لمبيعات الكوتش.

    - الصفحة 5 – المبيعات المباشرة (Direct Sales)

- تحليل فواتير INVH و INVTRNH.

- Line Chart للمبيعات الشهرية لكل فرع.

- Table يعرض العملاء والفواتير وصافي المبيعات.

- إمكانية البحث عن فاتورة عبر NewInvRefPart.

  - المتطلبات التحليلية ومتطلبات البيانات (Analytical & Data Requirements)

    - الجداول الأساسية في النموذج (Core Data Tables)

| الجدول | المحتوى | المفتاح الأساسي | نوع العلاقة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MASTERH | أوامر الإصلاح الموحدة (Header) | NewMastRef | 1 → * مع JOBTRNH و PARTTRNH و TIRE_PART_TRNH | يحتوي على بيانات الورشة والتاريخ والخصومات العامة |
| JOBTRNH | تفاصيل المصنعيات (Labor Details) | NewMastRef | * → 1 مع MASTERH | يحتوي على القيم قبل الخصم وبعد الخصم |
| PARTTRNH | تفاصيل قطع الغيار | NewMastRef | * → 1 مع MASTERH | يتضمن قيم المبيعات والتكلفة والخصومات |
| TIRE_PART_TRNH | تفاصيل الإطارات | NewMastRef | * → 1 مع MASTERH | SectRef دائمًا = 07 (ورشة الكوتش) |
| INVH | فواتير المبيعات المباشرة | NewInvRefPart | 1 → * مع INVTRNH | يحتوي على بيانات الفاتورة العامة |
| INVTRNH | تفاصيل بنود الفاتورة | NewInvRefPart | * → 1 مع INVH | يتضمن تفاصيل الأصناف والمبالغ |
| CIG Target | المستهدفات الشهرية | YearMonths + Brand + Shop + Type | 1 → * مع الأداء الشهري | أساس مقارنة المستهدفات |
| CalendarTable | تقويم تواريخ كامل | Date | 1 → * مع MASTERH و INVH | لربط التحليل الزمني |
| Dim_Brand | أبعاد الماركات | Brand | 1 → * مع MASTERH و INVH | القيم: PEUGEOT / MITSUBISHI / OTHERS |
| Dim_Shop | أبعاد الورش | Shop | 1 → * مع MASTERH و PARTTRNH | القيم: WorkShop / BodyShop / Tire / Direct |
| Dim_Branch | أبعاد الفروع | Branch | 1 → * مع INVH | القيم: Main / Harfyeen |
| Dim_Product | أصناف المبيعات المباشرة | ProductRef | 1 → * مع INVTRNH | لتصنيف الأصناف: Oil / Parts / Materials |

    - العلاقات بين الجداول (Data Model Relationships)

- CalendarTable[Date] → MASTERH[CloseDate]

- CalendarTable[Date] → INVH[InvDate]

- MASTERH[NewMastRef] → JOBTRNH[NewMastRef]

- MASTERH[NewMastRef] → PARTTRNH[NewMastRef]

- MASTERH[NewMastRef] → TIRE_PART_TRNH[NewMastRef]

- INVH[NewInvRefPart] → INVTRNH[NewInvRefPart]

- Dim_Brand[Brand] → MASTERH[Brand]

- Dim_Brand[Brand] → INVH[Brand]

- Dim_Shop[Shop] → MASTERH[Shop]

- Dim_Shop[Shop] → PARTTRNH[Shop]

- CIG Target[YearMonths] ↔ Calendar_Month[YearMonths]

العلاقة النشطة في التحليل الزمني هي:
CalendarTable[Date] → MASTERH[CloseDate]
وهي التي تؤثر على كل الجداول التابعة مثل JOBTRNH و PARTTRNH و TIRE_PART_TRNH عبر حقل NewMastRef.

المقاييس الأساسية (DAX Measures)

| الفئة | المقياس | صيغة مبسطة | الغرض |
| --- | --- | --- | --- |
| Labor | Total Labor | SUM(JOBTRNH[Value]) | قياس إجمالي المصنعيات قبل الخصم |
|  | Labor Discount | SUM(JOBTRNH[Disscount]) | إجمالي خصومات المصنعيات |
|  | Net Labor Sales | [Total Labor] - [Labor Discount] | صافي المبيعات |
| Parts | Total Parts Sales | SUM(PARTTRNH[Parts Sales]) | إجمالي مبيعات قطع الغيار |
|  | Parts Discount | SUM(PARTTRNH[Parts Disscount]) | إجمالي خصومات القطع |
|  | Net Parts Sales | [Total Parts Sales] - [Parts Discount] | صافي المبيعات بعد الخصم |
|  | Parts Cost | SUM(PARTTRNH[TotalCost]) | التكلفة الشهرية للقطع |
| Tires | Total Tire Sales | SUM(TIRE_PART_TRNH[Parts Sales]) | إجمالي مبيعات الإطارات |
| Direct Sales | Total Direct Sales | SUM(INVTRNH[Value]) | إجمالي المبيعات المباشرة |
| Achievement % | DIVIDE([Actual Sales], [Target Value]) | نسبة تحقيق المستهدف الشهري |  |
| Profit Margin % | DIVIDE([Net Sales] - [Cost], [Net Sales]) | قياس الربحية |  |
| Finance Diff % | (Finance - PowerBI) / Finance | نسبة الانحراف المالي |  |

قواعد الفلترة (Filter Propagation Rules)

- العلاقة النشطة الزمنية من CalendarTable إلى MASTERH فقط.

- الفلاتر تنتقل إلى JOBTRNH / PARTTRNH / TIRE_PART_TRNH عبر NewMastRef.

- الفلاتر على Brand و Shop فعّالة على جميع الجداول التابعة.

- CIG Target ترتبط بـ Calendar_Month عبر YearMonths.

- الفلاتر تعمل متزامنة بين الصفحات (Sync Slicers).

- المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

  - الأداء (Performance)

- زمن تحميل الصفحات الأساسية (Executive / Workshops / Parts): ≤ 5 ثوانٍ في 90% من المحاولات.

- زمن تحميل الصفحات الثقيلة (Transactions / Finance Matching / Direct Sales): ≤ 20 ثانية.

- تجميعات DAX: استخدام Measures مع Star Schema وتجنّب الأعمدة المحسوبة عند عدم الضرورة.

- تقليل حجم النموذج:

      - تمكين Remove unused columns في Power Query.

      - تحويل الأعمدة النصية المتكررة إلى Dimensions مستقلة (Brand/Shop/Branch/Class.

      - تفعيل Value Encoding للأعمدة الرقمية عالية التكرار.

- Indexing بالمصدر (SQL): إضافة فهارس على NewMastRef, CloseDate, Brand و NewInvRefPart, InvDate.

  - الأمان (Security)

- المدير العام: يرى كل البيانات.

- مدير الفرع: يرى بيانات فرعه فقط (Dim_Branch → INVH/INVTRNH و MASTERH عبر خريطة الفروع

- مدير الورشة: يرى بيانات ورشـته فقط (Dim_Shop → MASTERH وجداول الـTRN التابعة

- موظفو التحليل: وصول كامل للقراءة بدون تصدير تفصيلي إلغاء Export عند الحاجة

- إخفاء الحقول الحساسة (التكلفه/الربح الصافي) من بعض الأدوار عبر Object-level security إن لزم.

  - قابلية التوسّع (Scalability)

- تصميم Star Schema قابل لإضافة ماركات أو ورش جديدة دون تعديل هيكلي جذري.

- دعم تحميل تاريخي حتى 2019 مع Incremental Refresh لآخر 24 شهرًا تفصيليًا.

- قابلية نشر التقرير إلى Power BI Service مع تكوين Capacity مناسب (Pro/Premium).

  - سهولة الاستخدام (Usability)

- صفحة “How to Read the Dashboard”: شرح لكل KPI ومعادلته.

- Tooltips على الرسوم لعرض التعريف والفلتر الحالي.

- Bookmarks لأكثر وجهات التصفية استخدامًا (Brand= MITSUBISHI / Workshop= WorkShop).

- Drill-through من أي تجميعة إلى تفاصيل الصفقة مع الحفاظ على سياق الفلاتر.

  - التحديث (Refresh)

    - تحديث يومي تلقائي الساعة 07:00 صباحًا.

    - تفاصيل آخر 24 شهرًا تُعاد قراءتها.

    - ما قبل ذلك Store-only بلا إعادة حساب.

    - إشعارات فشل التحديث إلى البريد المخصص للفريق.

  - الحوكمة والتتبّع (Governance & Audit)

    - ت   Usage Metrics لمراقبة أكثر الصفحات استخدامًا.

    - Audit Logs لمتابعة عمليات Export / Share.

    - Versioning: تميز كل إصدار رئيسي برقم vX.Y وتوثيق التغييرات.

- التصوّر المبدئي للوحة المعلومات (Mock-ups)

  - الصفحة 1  Executive Summary

    - صف علوي من Cards:

    - Total Sales | Discounts | Net Sales | Cost | Profit | Profit Margin % | Achievement %

    - يسار: Line لاتجاه Net Sales شهريًا (آخر 24 شهرًا) مع مقارنة سنة بسنة.

    - يمين: Clustered Column للمبيعات حسب Brand وShop.

    - شريط فلاتر أعلى الصفحة: Year / Brand / Shop / Branch / Type.

  - الصفحة  Workshops Analysis

    - Stacked Column: Actual vs Target لكل ورشة شهريًا.

    - Matrix: (YearMonth × Shop) تعرض: Sales | Discount | Net Sales | Achievement %.

    - Conditional Formatting: أخضر ≥100%، أصفر ≥95%، أحمر <95%.

  - الصفحة  Parts Analysis

    - Bar: Parts Sales حسب Brand ثم Shop.

    - Donut: نسبة Discounts إلى Sales.

    - Line: Cost مقابل Net Parts Sales عبر الشهور.

    - Table: أفضل/أسوأ 10 شهور بالربحية.

  - الصفحة  Tires Dashboard

    - Cards: Total Tire Sales | Tire Net | Tire Achievement %.

    - Bar: مبيعات الكوتش شهريًا.

    - Table: تفصيل Tire by Branch/Shop.

  - الصفحة   Direct Sales

    - Line: Net Sales شهريًا لكل Branch.

    - Table: (NewInvRefPart | InvDate | Customer | Net | Branch | Brand).

    - Search داخل الجدول على NewInvRefPart.

  - الصفحة   Finance Matching

    - Cards: Diff Value | Diff %.

    - Matrix: (Year × Brand × Shop) مع أعمدة Finance / PBI / Diff / Diff%.

    - Tooltip يوضح قاعدة القبول ±0.1%.

  - الصفحة   Targets Overview

    - Matrix: (YearMonth × Brand × Type) تعرض Target | Actual | Achievement %.

    - Bar: Top/Bottom 10 أشهر في تحقيق المستهدف.

- معايير القبول (Acceptance Criteria / UAT)

  - دقة البيانات

    - تطابق إجمالي المبيعات والخصومات والصافي مع التقارير المالية الرسمية ضمن ±0.1% لكل سنة (2022–2025).

    - أرقام MITSUBISHI وPEUGEOT سبق توثيقها ضمن التحمّل الإداري (محفوظة في الذاكرة).

  - الاداء

    - تحميل صفحة Executive ≤ 5 ثوانٍ (متوسط 5 محاولات متتالية).

    - الصفحات الثقيلة ≤ 20 ثانية.

  - التفاعلات

    - تزامن الفلاتر (Sync Slicers) بين كل الصفحات.

    - Drill-through من جميع الصفحات إلى تفاصيل الصفقات (Labor / Parts / Direct).

  - الامان

    - تحقق RLS لكل دور مستخدم وفق السياسات المحددة.

    - المستخدم المقيد لا يرى بيانات غير مصرح بها عند التصدير.

  - سهوله الاستخدام

    - مستخدم جديد يستطيع فهم المؤشرات عبر صفحة How to Read وخلال 10 دقائق من التجربة.

    - جميع البطاقات والرسوم مزودة Tooltips معرفة.

  - اختبارات UAT المقترحة

    - فلتر زمني: اختيار 2024/Q3 يعكس كل الأرقام في كل الصفحات بنفس الدقة.

    - فلتر ماركة: MITSUBISHI فقط يعرض أرقامها دون تسرب بيانات PEUGEOT.

    - Drill-through: من شهر أغسطس 2025 في Parts إلى تفاصيل الفواتير المرتبطة.

    - Finance Match: مطابقة 2023/BodyShop = تطابق كامل (حالات التوثيق المحفوظة).

    - RLS: مستخدم “مدير الفرع” يرى بيانات فرعه فقط في Direct Sales.

    - Refresh: بعد التحديث الصباحي تُحدّث أرقام آخر يوم وتظهر في Executive.